Извещение №  323

(с изм. на 19.11.2008г.)

1. Форма торгов - открытый аукцион.

2. Наименование, почтовый адрес, номер контактного телефона:

2.1.заказчик: Государственное казённое предприятие КБР «Дирекция единого заказчика», г.Нальчик, ул. И.Арманд, 43, тел. 40-94-29, Контактное лицо: Кучмезова Р. А. E-mail: dez-kbr@yandex.ru.

2.2. уполномоченный орган: Министерство финансов КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 2а, тел. (8662) 42-35-63, E-mail: mf-uo-oz-kbr@mail.ru.

2.3. специализированная организация: СГУ Фонд  государственного имущества КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 57, 3-й этаж, E-mail: fgi_kbr@mail.ru, тел. (8662) 47-32-11, факс  44-39-38.

3.Предмет контракта: «Заключение государственного контракта с ГКП «Дирекция единого заказчика» на строительство Зольского группового водопровода 1-я очередь»,

в соответствии с техническим заданием к документации об аукционе, размещенным на сайте: www. zakupki.economykbr.ru.

4. Место выполнения работ:  КБР, Зольский район.

5. Начальная  (максимальная) цена контракта:  820 668 530 рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт: до 10 часов 00 мин. (по московскому времени) 09.12.2008г., г. Нальчик, пр-т Ленина, 57, 3-й этаж, СГУ Фонд государственного имущества КБР. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании заявления, после внесения платы за предоставление  в размере 200 руб., в форме ЭД – без взимания платы. Сайт: www. zakupki.economykbr.ru.

7.Место, дата и время проведения аукциона: г. Нальчик, пр-т Ленина, д.57, 3-й этаж, СГУ Фонд государственного имущества КБР, 11.12.2008г. в 10 ч.30 мин. (по московскому времени).

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Министр финансов КБР _________________А.А.Бишенов МП «19» ноября 2008 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ  № 323 (с изм. на 19.11.2008г.)

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА

«Заключение государственного контракта с ГКП «Дирекция единого заказчика» на строительство Зольского группового водопровода 1-я очередь»

(с изм. на 19.11.2008г.)

Документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»   (в ред. Федеральных законов

от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ,

от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ,

от 08.11.2007 N 257-ФЗ), а также отдельными законодательными актами РФ.

# г. Нальчик

# 2008г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ I. Общие условия проведения аукциона	3

РАЗДЕЛ II. Информационная карта	…………………………………………………...15

РАЗДЕЛ III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа.	….........................................................................25

РАЗДЕЛ IY. Проект  государственного  контракта………………………32

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ аукциона

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Государственный заказчик: Государственное казённое предприятие КБР «Дирекция единого заказчика», (далее по тексту – Государственный заказчик, заказчик).

1.1.1. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документации.

1.1.2.Специализированная организация, указывается в Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению аукциона, определенных соответствующим договором.

1.2. Форма торгов:  Открытый аукцион.

1.3.Предмет аукциона: «Заключение государственного контракта с ГКП «Дирекция единого заказчика» на строительство Зольского группового водопровода 1-я очередь»

1.4.Участники размещения заказа: Лица, претендующие на заключение государственного контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.5. Государственный контракт: Контракт, заключенный Государственным заказчиком от имени Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения государственных нужд.

1.6.Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ,от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ,от 08.11.2007 N 257-ФЗ), Постановлением Правительства КБР №207-ПП от 10 августа 2006 г,  «О централизованном размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики»,  Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, а также иным действующим законодательством в области размещения заказов.

1.7.Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ указаны в Информационной карте аукциона.

1.8. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам аукциона.

1.9. Источник финансирования: республиканский бюджет (КБР)

1.10.Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ изложены в проекте государственного контракта, приведенном в документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона.

1.11.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением государственного контракта.

1.12.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, оформленный единой документацией  об аукционе  с другими лотами.

1.13. Определения, зафиксированные в проекте государственного контракта, применяются ко всей настоящей документации об аукционе.

1.14.	Форма аукционного предложения по цене контракта

Участник аукциона делает предложение по цене государственного контракта непосредственно во время  процедуры аукциона в соответствии с начальной ценой контракта и «шагом аукциона». Предложения по цене государственного контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом - в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

2. Требования к участникам размещения заказа

2.1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

2.1.1 соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2.1.2 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.1.3 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

2.1.4 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки  на участие в аукционе не принято.

3.Разъяснение положений документации об аукционе

3.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа в уполномоченный орган  запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений   документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об  аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено   специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

4.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В   ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

4.1.Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

4.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

5.ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1.Уполномоченный орган, по решению которого Специализированная организация опубликовала и разместила на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается   специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

5.3. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, специализированная организация возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕЖАНИЮ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

6.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

6.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица.

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 2. в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;

6.3. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику размещения заказа.

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

7.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа специализированная организация обязана подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

7.1.1.(В настоящей документации об аукционе под электронным документом понимается документ, информация в котором представлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1 -ФЗ «Об электронной-цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.)

7.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

7.2.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

7.2.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется  специализированной организацией. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе специализированная организация выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

7.3. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, специализированная организация  обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

7.4. Отзыв заявок на участие в аукционе

7.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать в письменной форме такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

7.4.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

7.5. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

7.5.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

7.5.2. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Специализированная организация обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

7.6.Язык аукционной заявки

7.6.1.Аукционная заявка, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой аукционной заявкой, которыми обмениваются участник размещения заказа и специализированная организация, должны быть написаны на языке (языках), указанном в информационных картах аукционной документации.

7.6.2.Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на языке, указанном в информационной карте документации об аукционе. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

7.6.3.Использование других языков для подготовки аукционной заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей аукционной документации и ведет к отклонению аукционной заявки.

### 7.7.Валюта и цена аукционной заявки

7.7.1.Все суммы денежных средств должны быть выражены в валюте (валютах), указанной в информационной карте документации об аукционе.

7.7.2.Выражение денежных сумм в других валютах считается существенным отклонением от требований и условий настоящей аукционной документации и ведет к отклонению аукционной заявки.

8.Рассмотрение аукционных заявок на соответствие требованиям аукционной документации.

8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в п.2.1. настоящей документации

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2.1. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.2.1, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений   Федерального закона   от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается специализированной организацией на   официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

8.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, специализированная организация обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

8.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота

8.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного   контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного   контракта.

8.7. Государственный   контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не более 20 дней с момента проведения торгов. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

8. 8. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ

8.8.1. Заявка оформляется в письменном виде. Аукционная заявка по форме № 2, должна быть   подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника размещения заказа.

Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными чернилами.

8.8.2.Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью участника размещения заказа.

Копия документа считается надлежаще заверенной, в случае если она заверена на каждой странице: подписью генерального директора (директора, иного уполномоченного на заверение копий документов лица) и скреплена печатью участника размещения заказа

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

8.8.3. Документы, включенные в заявку, рекомендуются представлять в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника размещения заказа и подписью уполномоченного лица участником размещения заказа в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

8.8.4.Требования к оформлению заявки на участие в аукционе в случае её подачи на несколько лотов: необходимо подавать все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов в одном конверте, в котором содержатся один комплект общих для всех заявок документов (опись, выписка из ЕГРЮЛ, доверенность, анкета участника, лицензия по предмету аукциона, если   деятельность лицензируется и т.д.) и документы специфичные для каждого лота (заявка по лоту №__ с приложениями, предложение о качественных характеристиках выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров  по лоту  №___).

9. Допуск участников размещения заказа к участию в аукционе.

9.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа
(о признании участника размещения заказа, подавшего аукционную заявку, участником аукциона);

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

9.2. Участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:

а)	непредставления документов определенных в соответствии с п.6 аукционной документацией  либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

б)несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 2.1. настоящей аукционной документации;

в) несоответствия аукционной заявки требованиям аукционной документации, в том числе:

- заявка не соответствует форме аукционной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям аукционной документации;

- документы не подписаны должным образом;

- технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, предлагаемых участником размещения заказа, не соответствуют требованиям, указанным в аукционной документации.

г) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если такое требование указано в информационной карте документации об аукционе.

9.3. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в  пункте 9.2 не допускается.

9.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

10.  Определение победителя аукциона

10.1. Процедура проведения аукциона, полномочия комиссии и аукциониста:

10.1.1. Аукцион проводится в день и час, указанные в Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится органом исполнительной власти КБР, уполномоченным на размещение государственных заказов для нужд КБР в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников. После этого уполномоченные представители участников получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника (далее - карточки).

Председатель или секретарь комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене государственного контракта, оглашает размер «шага аукциона».

В случае если в извещении о проведении открытого аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрены преимущества для отдельных категорий участников размещения заказа, председатель комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников и о размере предоставленных им преимуществ (преференций).

10.1.2.	Аукцион проводится путем снижения начальной цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

10.1.3.Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

10.2. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота) "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

При проведении аукциона аукционист обязан:

а) действовать в строгом соответствии со своими полномочиями, описанными в Порядке размещения заказов путем проведения торгов, утвержденными Заказчиком, и аукционной документации;

б)	проводить аукцион на русском языке, если аукционной документацией не предусмотрено использование при проведении аукциона иностранного языка;

в)	оглашать наименование аукциона, основные его характеристики, начальную цену контракта и «шаг аукциона»;

г)	объявлять о начале процедуры заявления участниками своих предложений по цене контракта поднятием карточек;

д)	оглашать начальную цену контракта, номер лота и предлагать участникам заявлять свои предложения по цене контракта;

е)	называть номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывать на этого участника и объявлять заявленную цену как цену контракта;

ж)	предлагать другим участникам заявлять свою цену контракта, уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона»;

з)	объявлять цену контракта, номер лота и номер карточки победителя аукциона после объявления о завершении аукциона;

л)	называть участников по номерам карточек (участник № 1, участник № 2 и т. д.);

м)	подписывать протокол аукциона (об итогах проведения аукциона).

Во время процедуры аукциона секретарь или иной член комиссии фиксирует предложения участников о цене контракта, величину понижения начальной цены контракта и «шага аукциона».

Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона  и объявлении короткого перерыва. Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона (торгов по одному лоту) - не менее пятнадцати минут, но не более одного часа.

Перерыв короткий в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) может быть объявлен комиссией не более двух раз.

Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой.

При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва комиссия вправе разрешить участникам или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

В случае если в аукционе участвовал единственный участник или в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена контракта, «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

При проведении аукциона специализированная организация в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Оформление итогов аукциона

11.1. По результатам проведения аукциона Единая комиссия составляет протокол аукциона (об итогах проведения аукциона).

11.2.Протокол аукциона (об итогах проведения аукциона) подписывается  уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

11.3 Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у   уполномоченного органа. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

11.4. Протокол аукциона размещается на официальном сайте www. zakupki.economykbr.ru. специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и в течение пяти рабочих дней после дня подписания  опубликовывается в газете «Официальная Кабардино-Балкария»

11.5. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить   в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.   Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

12. Заключение государственного контракта по итогам аукциона

12.1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с   частью 12.2 настоящей статьи, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если специализированной организацией было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения государственного  контракта.

# 12.1.1. Государственный  контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не более 20 дней с момента проведения торгов

12.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение государственного контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

12.3. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, государственный или муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

12.4.При заключении государственного контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом №94 заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

12.5. В случае если это предусмотрено документацией об аукционе, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

12.6. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

13. Обеспечение заявок на участие в аукционе

  - . Если требуется в Информационной карте аукциона, Участники размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте аукциона, но не превышающей пяти процентов начальной цены контракта.

13.2.Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения аукционной заявки используются только денежные средства;

- в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинал платежного поручения. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должен быть приложен оригинал выписки из банка, подтверждающий факт перевода денежных средств.

13.3.Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе

  - Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником заявки на участие в аукционе

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе Участнику (ам), не допущенному к участию в аукционе;

г) Участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения государственного контракта с победителем аукциона или с таким Участником аукциона;

д) победителю аукциона в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта.

  - Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя аукциона от заключения государственного контракта;

б) уклонения Участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения государственного контракта;

14. Обеспечение   исполнения контракта:

14.1. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный   контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

14.2.Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в данном пункте  способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

15. Разрешение споров и разногласий сторон

15.1. Решения, принятые Заказчиком, комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для государственных нужд, несут дисциплинарную,  гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. Информационная карта

Информационная карта является дополнением к инструкции участникам аукциона. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в документации об аукционе, и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Ссылка на пункт документации об аукционе | Наименование пункта |
| --- | --- | --- |
|  | Пункт 1.1. | Наименование Заказчика, адрес и контактная информация: Государственное казённое предприятие КБР «Дирекция единого заказчика», г.Нальчик, ул. И.Арманд, 43, тел. 40-94-29, Контактное лицо: Кучмезова Р. А. E-mail: dez-kbr@yandex.ru. |
| 2 | Пункт 1.1.1. | Наименование Уполномоченного органа, адрес и контактная информация: Министерство финансов КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 2а, тел. (8662) 42-35-63, E-mail: mf-uo-oz-kbr@mail.ru. |
| 3 | Пункт 1.1.2. | Наименование Специализированной организации, адрес и контактная информация: СГУ Фонд государственного имущества КБР, г.Нальчик, пр-т Ленина, 57, 3-й этаж, тел.(8662) 47-32-11, факс 44-39-38, E-mail: fgi_kbr@mail.ru |
| 4 | Пункт 1.3. | Предмет контракта: «Заключение государственного контракта с ГКП «Дирекция единого заказчика» на строительство Зольского группового водопровода 1-я очередь», в соответствии с техническим заданием к документации об аукционе, размещенным на сайте: www. zakupki.economykbr.ru. |
| 5 | Пункт 1.2. | Форма торгов: Открытый аукцион |
| 6 | Пункт 1.7 | Место выполнения работ: КБР, Зольский район. Условия выполнения работ: в соответствии с документацией об аукционе. Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по декабрь 2012 год. |
| 7 | Пункт 1.8 | Начальная (максимальная) цена контракта: 820 668 530 рублей. |
| 8 | Пункт 1.9 | Источник финансирования: республиканский бюджет (КБР) |
|  | Пункт 1.10 | Форма, сроки и порядок оплаты: безналичная согласно контракта |
| 9 | Пункт 1.4 | Участники размещения заказа: Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 10 | Пункт 2.1 | Требования к участникам размещения заказа: -соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; -непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; -отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 11 | Пункт 6.2 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе: 1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица. в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; 2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам; 3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: а) копии действующих лицензий на виды выполняемых работ по предмету аукциона; б) оригинал платежного поручения. В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены: формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с пометкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации; справка из ИФНС по месту нахождения Участника на налоговом учете об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (дата выдачи не ранее десяти дней до даты вскрытия конвертов с аукционными Заявками), сведения об опыте работы, репутация, участие в судебных разбирательствах. |
| 12 | Пункт 8.8 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе: Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме на участие в открытом аукционе. |
| 13 | Пункт 8.8.3 | Документы, включенные в заявку, рекомендуется представлять в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника размещения заказа и подписью уполномоченного лица участником размещения заказа в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. |
| 14 | Пункт 7 | Время и дата начала приема и окончания подачи аукционных заявок на участие в аукционе: Начала подачи аукционных заявок: с 09.00 часов 15.11.2008 г. (по рабочим дням). Дата окончания подачи заявок: до 10ч. 30 мин. 09.12.2008 г. |
|  |  | Время и дата начала приема и окончания подачи разъяснений положений документации: Начала подачи разъяснений: с 15.11.2008 г. (по рабочим дням) Дата окончания подачи разъяснений: до 04.12.2008 г. (по рабочим дням) |
|  | Пункт 8 | Место подачи заявок на участие в аукционе: по адресу специализированной организации. |
| 15 | Пункт 8.2 | Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: по адресу специализированной организации в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 09.12.2008 г. |
| 16 | Пункт 10.1.1 | Порядок, дата, время, и место проведения аукциона: В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона; аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона» (шаг аукциона согласно документации об аукционе); аукцион проводится 11.12.2008г. в 10 ч.30 мин. (по московскому времени), по адресу специализированной организации. |
| 17 | Пункт 10.1.2 | Величина понижения начальной (максимальной) цены лота: «шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (лота) |
| 18 | Пункт 13 | Обеспечение заявок на участие в аукционе: 5% от начальной цены контракта, что составляет: 41 033 426,5 рублей. Обеспечение заявки должно быть перечислено до момента подачи заявки на аукцион. Претендент на участие в аукционе должен вложить в аукционную заявку оригинал платежного поручения, подтверждающего оплату обеспечения заявки. Банковские реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе: ИНН 0711037858, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин КБР), ГРКЦ НБ КБР Банка России г.Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 992 1 13 03020 02 0011 130, ОКАТО 83401000000, ПБС А0793 для СГУ Фонд государственного имущества КБР. |
|  | Пункт 14. | Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту- составляет 30% от начальной (максимальной) цены Контракта. (лота) Предоставляется с 22.12.2008г. до момента заключения контракта. |
| 19 | Пункт 7.7. | Валюта: Российский рубль |
| 20 | Пункт 7.6. | Язык заявки: Русский |
| 21 | Пункт 12.1.1 | Срок подписания проекта государственного контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней с момента проведения торгов. |
| 22 | Пункт 12.5 | Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объемов работ, услуг, при изменении потребности в работах, услугах, соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта. |
| 23 |  | Требования к выполняемым работам изложены в Техническом Задании |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  АДАНИЕ

Основные технико-экономические  показатели

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-очередь (1-й, 2-й пусковые комплексы) |  |  |
| 1. | Количество проектируемых водозаборов | шт | 3 |
| 2. | Дебит родников |  |  |
|  | - в тёплый период года | л/с | 228 |
|  | - в холодный период года | л/с | 155 |
| 3. | Производительность источников водоснабжения (3-х родников) по расчётам 1988 г (mах) |  |  |
|  | - в тёплый период года | тыс. м3/сут. | 19,74 |
|  | - в холодный период года | тыс. м3/сут. | 13,38 |
| 4. | Водопотребление суммарное на перспективу (2032 г) с учётом | м3/сут. | 18 693 |
|  | поливки приусадебных участков |  |  |
| 5. | Общая протяжённость I очереди Зольского группового водопровода | м | 26 461 |
|  | 1-й пусковой комплекс |  |  |
| 1. | Количество проектируемых водозаборов | шт. | 1 |
| 2. | Дебит родника Кара-Су |  |  |
|  | - в тёплый период года | л/с | 126 |
|  | - в холодный период года | л/с | 94 |
| 3. | Производительность источника водоснабжения (1-го родника) по расчётам 1988 г (max) |  |  |
|  | - в тёплый период года | тыс.м3/сут | 10,89 |
|  | - в холодный период года | тыс. м3/сут | 8,15 |
| 4 | Общая протяжённость водопроводов 1-го пускового комплекса I очереди Зольского группового водопровода, в том числе: | м | 12 635 |
|  | - сборного водопровода от родника Кара-Су Ду 300 (надземная прокладка) | м | 1 187 |
|  | - магистрального водопровода Ду 600, от камеры ВК-6 до с.п. Хабаз (камера ВК-16) | м | 11 278 |
|  | - разводящей сети Ду 200 от камеры ВК-25 до водозабора с.п. Хабаз (подземная прокладка) | м | 170 |
|  | 2-й пусковой комплекс |  |  |
| 1. | Количество проектируемых водозаборов | шт. | 2 |
| 2. | Дебит родников Ашлы-Кол и Ран-Кол |  |  |
|  | - в тёплый период года | л/с | 102 |
|  | - в холодный период года | л/с | 61 |
| 3 | Производительность источников водоснабжения (2-х родников) по расчётам 1988 г (mах) |  |  |
|  | - в тёплый период года | тыс. м3/сут | 8,85 |
|  | - в холодный период года | тыс. м3/сут | 5,23 |
| 4. | Общая протяжённость водопроводов 2-го пускового комплекса I-очереди Зольского группового водопровода, в том числе: | м | 13 826 |
|  | сборных водопроводов, в том числе: | м | 5 159 |
|  | - Ду 150 (от родника Ран-Кол, надземная прокладка) | м | 1 237 |
|  | - Ду 200 (от родника Ашлы-Кол, надземная прокладка) | м | 1 524 |
|  | - Ду 300 (от камеры ВК-4 до камеры ВК-6, надземная прокладка) | м | 2 398 |
|  | Магистрального водопровода Ду 600 от с.п. Хабаз (камера ВК-16) до | м | 8 667 |
|  | с.п. Каменномостское (камера ВК-39) |  |  |

| Заказчик: | Государственное казенное предприятие КБР "Дирекция единого заказчика" |
| --- | --- |
| "УТВЕРЖДЁН" "___" _______________ 2008 г. |  |
| Сводный сметный расчёт в сумме:. | 626629,89 | тыс.руб. |  |  |  |
| В том числе возвратных сумм | 1998,85 | тыс.руб. |  |  |  |
| (ссылка на документ об утверждении) |
| "___"_____________2008 г. |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Зольский групповой водопровод 1-я очередь |
| Составлен в ценах : ТЕР-2001 / 3 кв. 2008г. |  |  |  |  |
| № п/п | Номера сметных расчётов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | Общая сметная стоимость |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели, инвентаря | Прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Объектная смета 06-01 | Сооружения водопровода. Первый пусковой комплекс. | 45829,81 |  |  |  | 45829,81 |
| 2 | Объектная смета 06-02 | Сооружения водопровода. Второй пусковой комплекс. | 36277,36 |  |  |  | 36277,36 |
|  |  | Итого по главе 6: | 82107,17 |  |  |  | 82107,17 |
|  |  | Глава 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Объектная смета 07-01 | Подъездная дорога. Первый пусковой комплекс | 4624,97 |  |  |  | 4624,97 |
| 2 | Объектная смета 07-02 | Подъездная дорога. Второй пусковой комплекс | 8454,23 |  |  |  | 8454,23 |
| 3 | Локальный сметный расчёт №07-03 | Устройство охранных зон водозабора. Первый пусковой комплекс | 127,89 |  |  |  | 127,89 |
| 4 | Локальный сметный расчёт №07-04 | Устройство охранных зон водозабора. Второй пусковой комплекс | 416,14 |  |  |  | 416,14 |
|  |  | Итого по главе 7: | 13623,23 |  |  |  | 13623,23 |
|  |  | Итого по главам 1-7 | 95730,40 |  |  |  | 95730,40 |
|  |  | Глава 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСН-81-05-01-2001п,5.6.1 | Временные здания и сооружения- 2,9% | 2776,18 |  |  |  | 2776,18 |
|  |  | Итого по главе 8: | 2776,18 |  |  |  | 2776,18 |
|  |  | Итого по главам 1-8: | 98506,58 |  |  |  | 98506,58 |
|  |  | Глава 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
| 1 | ГСН 81-05-01-2001, постановление от 19.06.2001 г. №62 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время от глав 1-8 графы 4,5 - 0,3% | 295,52 |  |  |  | 295,52 |
| 2 | Госстрой России 27.04.02 за №Н3-2189/7 | Добровольное страхование 1% |  |  |  | 985,07 | 985,07 |
| 3 | Госстрой | Премия за ввод 1,2% |  |  |  | 1209,34 | 1209,34 |
| 4 | Письмо Госстроя СССР от 19.08.77 г № 45-д | Перевозка рабочих 2,5 % |  |  |  | 2462,66 | 2462,66 |
|  |  | Итого по главе 9 | 295,52 |  |  | 4657,07 | 4952,59 |
|  |  | Итого по главам 1-9 | 98802,10 |  |  | 4657,07 | 103459,17 |
|  |  | Глава 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание дирекции (технический надзор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление СМ КБР №74-П/П от 09.04.2008г. | Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) строящегося предприятия 2% |  |  |  | 2150,53 | 2150,53 |
|  |  | Итого по главе 10 |  |  |  | 2150,53 | 2150,53 |
|  |  | Глава 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектные, изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Смета | Проектные работы 3978/2,69 |  |  |  | 1478,81 | 1478,81 |
| 2 | Договор | Экспертиза (735,37/2,69) |  |  |  | 273,37 | 273,37 |
| 3 | Распоряжение СМ КБР №111-р от 16.03.1992 г. | Авторский надзор от глав 1-9 графа 8 0,2% |  |  |  | 206,92 | 206,92 |
|  |  | Итого по главе 12 |  |  |  | 1959,10 | 1959,10 |
|  |  | Итого по главам 1-12 | 98802,10 |  |  | 8766,70 | 107568,80 |
| 1 | СНиП 1.02.01-85 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | 1976,04 |  |  | 175,33 | 2151,38 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчёту в базисных ценах (ТЕР-2001): | 100778,14 |  |  | 8942,03 | 109720,18 |
|  |  | Переход к ценам 3 квартала 2008г |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР = 4,8 | 483735,09 |  |  |  | 483735,09 |
|  |  | Прочие = 5,94 |  |  |  | 42499,55 | 42499,55 |
|  |  | Проектные работы и экспертиза = 2,69 |  |  |  | 4807,64 | 4807,64 |
|  |  | Итого в уровне цен 3 кв.2008г | 483735,09 |  |  | 47307,19 | 531042,28 |
|  |  | НДС | 87072,32 |  |  | 8515,29 | 95587,61 |
|  |  | Всего: | 570807,40 |  |  | 55822,48 | 626629,89 |
|  |  | Возврат от временных зданий и сооружениий 15% |  |  |  |  | 1998,85 |

|  |  |  | Государственного казённого предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кабардино-Балкарской республики |
|  |  |  | "Дирекция единого заказчика" |
|  |  |  | ___________________ А.М.Бегидов |
|  | ГРАФИК |
|  | Производства работ на 2008 - 2012 г.г.по объекту: |
|  | " Строительство Зольского группового водопровода. 1-я очередь" |
| Наименование работ | Лимит КВ на 2008 год, тыс.руб. | Утверждённая стоимость строительства в ценах 3кв.2008г. | Выставляемая на торги стоимость строительства в ценах 3кв.2008г. | Выставляемая на торги стоимость строительства в текущих ценах | Стартовая цена контракта, тыс.руб. |
|  |  |  |  | 2008г ( декабрь) | 2009г. | 2010г. | 2011г. | декабрь 2012г. |  |
| ВСЕГО | 10 000,00 | 626 629,89 | 604 102,57 | 10 000,00 | 174 220,58 | 198 765,75 | 218 841,10 | 218 841,10 | 820 668,53 |
| Сооружения водопровода. Первый пусковой комлекс. |  | 219 983,09 | 219 983,09 |  | 64 510,04 | 72 380,27 | 79 690,67 | 79 690,67 | 296 271,65 |
| Сооружения водопровода. Второй пусковой комплекс. |  | 174 131,33 | 174 131,33 |  | 51 064,01 | 57 293,82 | 63 080,50 | 63 080,50 | 234 518,83 |
| Подъездная дорога.Первый пусковой комлекс. |  | 22 199,86 | 22 199,86 | 8 308,41 | 4 073,67 | 7 304,34 | 8 042,08 | 8 042,08 | 35 770,58 |
| Подъездная дорога.Второй пусковой комлекс. |  | 40 580,30 | 40 580,30 |  | 11 900,17 | 13 351,99 | 14 700,55 | 14 700,55 | 54 653,26 |
| Устройство охранных зон водозабора.Первый пусковой комлекс. |  | 613,86 | 613,86 |  | 180,01 | 201,98 | 222,38 | 222,38 | 826,74 |
| Устройство охранных зон водозабора. Второй пусковой комлекс. |  | 1 997,47 | 1 997,47 |  | 585,76 | 657,22 | 723,60 | 723,60 | 2 690,18 |
| Временные здания и сооружения |  | 13 325,66 | 13 325,66 |  | 3 907,75 | 4 384,50 | 4 827,33 | 4 827,33 | 17 946,90 |
| Зимнее удорожание |  | 1 418,50 | 1 418,50 |  | 415,98 | 466,72 | 513,86 | 513,86 | 1 910,43 |
| Добровольное страхование |  | 5 851,32 | 5 851,32 |  | 1 715,90 | 1 925,24 | 2 119,69 | 2 119,69 | 7 880,53 |
| Премия за ввод объектов |  | 7 183,48 | 7 183,48 |  | 2 106,56 | 2 363,56 | 2 602,27 | 2 602,27 | 9 674,66 |
| Перевозка рабочих |  | 14 628,20 | 14 628,20 |  | 4 289,72 | 4 813,07 | 5 299,19 | 5 299,19 | 19 701,16 |
| Содержание дирекции (технадзор) |  | 12 774,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы |  | 3 978,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза |  | 735,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторский надзор |  | 1 229,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого : |  | 520 629,69 | 501 913,07 | 8 308,41 | 144 749,57 | 165 142,70 | 181 822,11 | 181 822,11 | 681 844,90 |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  | 10 412,59 | 10 038,26 | 166,17 | 2 894,99 | 3 302,85 | 3 636,44 | 3 636,44 | 13 636,90 |
| Итого без НДС : |  | 531 042,28 | 511 951,33 | 8 474,57 | 147 644,56 | 168 445,55 | 185 458,56 | 185 458,56 | 695 481,80 |
| Налог на добавленную стоимость НДС 18% |  | 95 587,61 | 92 151,24 | 1 525,42 | 26 576,02 | 30 320,20 | 33 382,54 | 33 382,54 | 125 186,72 |
| ВСЕГО с НДС : |  | 626 629,89 | 604 102,57 | 10 000,00 | 174 220,58 | 198 765,75 | 218 841,10 | 218 841,10 | 820 668,53 |

РАЗДЕЛ III. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе

Настоящим _________________________ (наименование юридического лица или ФИО физического лица – Участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в аукционе  нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в аукционе (форма №2) |  |
| 2 | Анкета Участника размещения заказа (форма №3) |  |
| 3 | Доверенность, заверенная должным образом, или иной документ, свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее(ие) аукционную заявку, имеет(ют) полномочия подписать аукционную заявку, иные документы, и что аукционная заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа ( форма №4) |  |
| 4 | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) - Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 5 | Документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: - копии действующих лицензий на виды выполняемых работ по предмету аукциона; - оригинал платежного поручения. |  |
| 6 | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа. |  |

Подпись Участника размещения заказа

(его уполномоченного лица)                                                   ____________________________

(ФИО)

Мп

Форма №2

# В Единую комиссию

«_____» _______________ 2008 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Изучив документацию об аукционе на право заключения государственного контракта по теме «_____________________________________________________», а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты ___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в  документации об аукционе и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по  ______________________________ (описание работ (услуг))  в срок с________________ по _________________в соответствии с требованиями аукционной документации,  технического задания и в соответствии действующим законодательством в области размещения заказов.

Работы (услуги) будут выполнены (оказаны)по адресу:_________________________

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ, оказания услуг.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо требования к выполняемым работам, оказываемым услугам, составляющие полный комплекс требований, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные требования к выполняемым работам, оказываемым услугам будут в любом случае выполнены в полном соответствии с полученным заданием в пределах предлагаемой нами цены государственного контракта.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, оказать услуги  по _______________ в соответствии с требованиями аукционной документации, включая требования, содержащиеся в части   «Техническое задание» аукционной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в государственный контракт.

Мы согласны придерживаться положений настоящей аукционной заявки в течение 20  дней, начиная с даты, установленной как день рассмотрения конвертов с аукционными заявками. Эта аукционная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода, до подготовки и оформления официального контракта между нами.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении  ________________

_____________________________________________________________________________                        (наименование организации – участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на проведение работ ________________в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола  проведения открытого аукциона.

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами государственного контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в республиканский бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (наименование / Фамилия Имя Отчество участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

Ваша организация или уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |
| --- |
| Ф.И.О. | телефон: |
| Справка по кадровым вопросам |
| Ф.И.О. | телефон: |
| Справка по техническим вопросам |

В случае присуждения нам права заключить государственный  контракт в период с даты получения протокола проведения открытого аукциона и проекта государственного  контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях наших предложений.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:_______________________

________________________________________________________________________

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ___________________ /______________________________/

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

МП

Форма №3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Участники аукциона, имеющие статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, заполняют соответствующую форму сведений, приведенную ниже.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О предприятии

| 1. | Данные по состоянию на: | « » 200__ г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Полное наименование предприятия |  |
| 3. | Сокращенное наименование предприятия |  |
| 4. | Юридический адрес | (индекс) |  |
| 5. | Фактический адрес | (индекс) |  |
| 6. | Телефон, факс | (код города) 8… | (телефоны) | (факс) |

____________________________________

(подпись)                                                 М.П.

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

# Сведения об индивидуальном предпринимателе

# (в том числе для физического лица)

| № п/п | Наименование | Сведения об индивидуальном предпринимателе (заполняется поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2 | Удостоверение личности: 1. наименование, 2. серия и номер, 3. кем и когда выдано | 1. ______________________________ 2. ______________________________ 3. ______________________________ |
| 3 | Место постоянной и временной (при наличии) регистрации (наименование государства, почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) | Постоянная регистрация: Временная регистрация: |
| 4 | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 5 | Факс (с указанием страны и города) |  |

____________________________________

(подпись)                                                 М.П.

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №4

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# Дата, исх. номер

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ______________ __________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан __________________________  «____» _______

представлять интересы ____________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом аукционе, проводимом ____________________________________________по размещению заказа на выполнение работ ___________для нужд___________________

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись             _________________________________       ________________________ удостоверяем.                            (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

# Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

# Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# М.П.

# Форма №5

# (Образец оформления  титульного листа заявки)

# Заявка на участие в открытом аукционе:

«Заключение государственного контракта с ГКП «Дирекция единого заказчика» на строительство Зольского группового водопровода 1-я очередь»

(АД-323)

# Куда: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,57, СГУ Фонд государственного имущества КБР

# Кому: Единая комиссия

# РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРАКТА

# Государственный контракт на выполнение подрядных работ

г. Нальчик                                                                                                  «___»_______2008 г.

ГКП КБР «Дирекция единого заказчика», именуемое в дальнейшем ”Заказчик», в лице директора А. М. Бегидова, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и________________, именуемое в дальнейшем “Генподрядчик”, в лице ген. директора           ___________________, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Государственный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя генеральный подряд на строительство объекта

«________________________________________________________________»,

именуемый в дальнейшем Объект.

1.2. Генподрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Контракта и утвержденной проектно-сметной документацией.

1.3. Генподрядчик обязуется завершить строительство и сдать Объект, готовым к эксплуатации, в установленном порядке (в том числе пусковых комплексов по годам строительства).

Статья 2. Стоимость работ по Контракту.

2.1. Общая стоимость комплекса строительно-монтажных работ по настоящему Контракту составляет на момент подписания настоящего Контракта – ___________ тыс. руб. (с учетом НДС).

2.2. Стоимость комплекса строительно-монтажных работ по настоящему Контракту в текущих ценах определяется расчетом на основании показателей сметных расчетов с  учетом установленных Росстроем индексов пересчета базисных цен в текущие.

2.3.  В случае распределения лимита  по годам строительства  заключается  дополнительное соглашение на лимит финансирования года.

Статья 3. Обязанности Генподрядчика.

Для реализации предмета настоящего Контракта Генподрядчик обязуется:

3.1. При выполнении строительных работ использовать материалы и оборудование, качество которых подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования.

3.2. Качественно выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию в соответствии с функциональным назначением данного объекта.

3.3. Обеспечить соответствие выполняемых работ действующим техническим требованиям и нормам, а также утвержденной проектно-сметной документации.

3.4. Ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, предъявлять Заказчику выполненные объемы работ (формы КС-2 и КС-3).

3.5. Возвести собственными или привлеченными силами и средствами на территории стройплощадки все временные сооружения (и ограждения), необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

3.6.  Осуществлять строительство не титульных временных зданий и сооружений за счёт своих накладных расходов. Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные фонды Заказчика и передаются в пользование Генподрядчику в порядке, установленном Контрактом.            За аренду временных зданий и сооружений Генподрядчик производит оплату Заказчику в размере норм амортизационных отчислений (ГСН 81-05-01-2001 год).

3.7.  При привлечении на субподрядные работы организаций из других субъектов Российской Федерации Генподрядчик извещает Заказчика до начала производства работ для постановки их на налоговый учет в Управлении МНС России по КБР. В противном случае Генподрядчик несет ответственность за нарушение действующего законодательства.

3.8.  Заключить договор страхования объекта строительства и отвечает за причинение при осуществлении строительства вреда третьим лицам. Страхование не освобождает Генподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

3.9. Обеспечить выполнение на стройплощадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.10. Вывезти в недельный срок со дня утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам, строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, а также строительный мусор.

3.11. Нести ответственность за сохранность материалов поставки Заказчика. В случае использования материалов поставки Заказчика не по назначению, Генподрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1,2 % от стоимости материалов, использованных не по назначению.

3.12. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

3.13. По требованию Заказчика представлять подтверждение целевого использования аванса, выделенного на финансирование Объекта.

3.14. В случае принятия решения о консервации Объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику денежные средства, перечисленные авансом, сверх оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту.

3.15. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка.

3.16. При строительной готовности Объекта в течение пяти дней известить об этом Заказчика.

3.17. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.

3.18. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

3.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Статья 4. Обязанности и права Заказчика.

Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:

4.1. Передать Генподрядчику в установленном порядке утвержденную проектно-сметную документацию.

4.2. Передать Генподрядчику в десятидневный срок с момента подписания настоящего Контракта по акту строительную площадку, пригодную для производства работ.

4.3. Построенные титульные временные здания и сооружения принять в эксплуатацию, зачислить в основные средства Заказчика (кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и передать в пользование Генподрядчику на условиях аренды.

Порядок расчётов за временные здания и сооружения определить в соответствии с ГСН 81-05-01-2001. Расчёты между Заказчиком и Генподрядчиком за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.

4.4. Производить оплату выполненных Генподрядчиком работ в установленном настоящим Контрактом порядке.

4.5. По письменному сообщению Генподрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Генподрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию.

4.6. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Для выполнения настоящего Контракта Заказчик имеет право:

4.7. Требовать от Генподрядчика замены материалов и оборудования, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, без дополнительной оплаты.

4.8. Согласно п.6 ст.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. Заказчик по согласованию с Генподрядчиком вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ, при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Генподрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% цены Контракта. Данное изменение должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4.9. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта         (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта  и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

Статья 5. Платежи и расчеты.

5.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются по базисной стоимости с компенсациями фактически произведенных затрат по согласованным индексам или ресурсным сметам. Генподрядчик несет ответственность за достоверность платежных документов предъявляемых  Заказчику.

5.2. Оплата выполненных Генподрядчиком работ  осуществляется согласно актов Ф КС-2 и Ф КС-3 с удержанием ранее выплаченного аванса при окончательном расчёте.

5.3. Оплата выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком работ производится до 95 % от стоимости выполненных работ.

5.4. Окончательный расчет производится Заказчиком не позднее 30 дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.5. Заказчик осуществляет авансовую форму оплаты в размере до 30% от стоимости Контракта в течении 30 дней с момента заключения контракта. Сумма выданного аванса не индексируется.

5.6. Заказчик уменьшает задолженность перед  Генподрядчиком за выполненные объемы строительно-монтажных работ по объекту на сумму стоимости поставляемых Заказчиком строительных материалов и изделий плюс 1,2 % от этой стоимости для покрытия своих заготовительно-складских расходов.

5.7. Все результаты по снижению стоимости строительства, вызванные заменой проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, определяется по дополнительному соглашению участников строительства.

5.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5.9. За ввод в эксплуатацию построенного Объекта в срок или досрочно, при надлежащем качестве выполненных строительно-монтажных работ, в соответствии с проектно-сметной документацией, премия за ввод Объекта распределяется следующим образом: 50%-Заказчику, 50%-Генподрядчику.

Статья 6. Сроки выполнения работ.

6.1.  Сроки строительства:

Начало: в течение десяти дней с момента подписания настоящего контракта.

Сроки строительства: с момента заключения  государственного контракта по декабрь 2012 год. Сроки строительства могут быть изменены дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

Статья 7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

(принимается по согласованию сторон).

7.1. Строительство Объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием, качество которых подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования.

7.2. Обеспечение строительства Объекта строительными материалами и оборудованием Заказчик вправе осуществлять совместно с Генподрядчиком.

7.3. Генподрядчик обязуется согласовывать стоимость приобретаемых материалов, оборудования для  обеспечения строительства упомянутого в п. 1.1. Объекта.

Поставка материалов и оборудования осуществляется Сторонами в соответствии с указанным графиком и протоколом.

7.4. Приобретенные материалы, изделия и конструкции Генподрядчик не вправе использовать на иные, не относящиеся к настоящему Контракту, цели.

7.5. Генподрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик.

7.6. Генподрядчик несет ответственность за сохранность оборудования и материалов.

Статья 8. Производство работ.

8.1. Генподрядчик приступает к производству работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 1) после выполнения Заказчиком условий, предусмотренных  пунктом  4.2. настоящего Контракта.

8.2. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Генподрядчик.

8.3. Генподрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по планам и графикам, согласованным с Заказчиком.

8.4. С момента начала работ и до их завершения, Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика (дата начала и окончания работ; дата предоставления материалов и оборудования; сообщение о принятии работ, о проведении испытаний, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов; выхода из строя строительной техники), а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства, в том числе все замечания Заказчика по ходу строительства.

8.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на стройплощадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генподрядчик.

8.7. Заказчик назначает своего представителя на строительной площадке, который от его имени совместно с Генподрядчиком, оформляет акты о приёмке выполненных работ, осуществляет технический надзор, а также контроль качества и соответствие стоимости выполненных работ проектам и сметам.

8.8. Генподрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывоз строительного мусора с площадки в период строительства.

8.9. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

Статья 9. Приемка  предмета  контракта.

9.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами  всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии  с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

9.2. По объектам, предназначенным на продажу, приемка осуществляется комиссией, создаваемой по поручению инвестора Заказчиком в составе своего представителя, автора проекта или представителей органа местной власти и его специализированных служб, Генподрядчика и основных субподрядчиков, архитектурно-строительного контроля (надзора) и страхового общества. Акт приемки утверждается органом местной власти.

9.3. Генподрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного   строительством объекта два экземпляра исполнительной документации. Генподрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

9.4. Приемка объекта производится в течение 15 дней после получения Заказчиком письменного извещения Генподрядчика о его готовности.

9.5. До сдачи объекта Генподрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Генподрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном  порядке.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

(форс-мажорные обстоятельства).

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,  стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.) если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству нанесен  значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта в соответствии с гражданским   законодательством РФ.

10.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке,             действовавшем согласно  настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Генподрядчиком работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

Статья 11. Гарантии.

11.1.   Генподрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

-   своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке, работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

- нормативное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

11.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 2 года со дня утверждения акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

11.3.  Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Генподрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

11.4.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик для их подтверждения вправе привлечь организацию, имеющую лицензию, для проведения независимой экспертизы выявленных дефектов и недоделок.

Статья 12. Имущественная ответственность сторон.

12.1.  Генподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание строительства объекта после установленного срока по вине                                 Генподрядчика -  штраф в размере 2,0 % от договорной цены объекта;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов (этапов) работ (срыв графика работ) – штраф в размере 0,5 % от стоимости отдельных видов работ (этапов) за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Генподрядчика – односторонним актом – штраф в размере 1,0 % от стоимости работ и конструкций.

12.2.  Генподрядчик освобождается от уплаты штрафных санкций в случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчиком.

12.3.  Применение любой меры ответственности, предусмотренной Контрактом, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые Контрактом, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчета суммы ущерба. Направление указанного уведомления является обязательным условием.

12.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

12.5. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ (не связанной с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета) Заказчик уплачивает подрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки   (п. 9 ст. 9. 94 ФЗ).

Статья 13. Порядок разрешения споров.

13.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2.  В случае невозможности разрешения  разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде КБР.

Статья 14. Изменение и  расторжение контракта.

14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном  виде и подписаны сторонами.

14.2.  Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон, оформленному в письменной форме.

14.3. Заказчик вправе подать заявление о расторжении Контракта в Арбитражный суд в следующих случаях:

- задержки Генподрядчиком хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в Контракте, увеличивается более чем на два месяца;

- не освоения Генподрядчиком лимитов капитальных вложений, предусмотренных инвестиционной  программой;

- нарушение Генподрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом;

-  отставание от графика производства работ более чем на 1 месяц;

-  нарушения Генподрядчиком условий настоящего Контракта.

14.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт и, в соответствии с п. 8 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, заключить Контракт с претендентом, участвовавшим в процедуре размещения заказа на выполнение работ по строительству объекта и занявшим место, следующее за победителем конкурса. Если до расторжения Контракта Генподрядчиком частично исполнены обязательства по Контракту, то при заключении нового Контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по Контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

Статья 15. Срок действия Контракта.

15.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

Статья 16. Особые условия.

16.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

16.2. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

16.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту.

16.4. Заказчик может использовать для своих нужд и для нужд эксплуатации часть сооружаемого объекта, строительство которого Генподрядчиком не закончено.

16.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством, а спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются в установленном законом порядке.

16.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на 8 листах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17.  Юридические адреса и реквизиты сторон.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» |  |
| ИНН 0721019223 КПП 072101001 ОКПО 74902824 ОКВЭД 45.12 ОГРН1060721065041 Р/с 406028106000000000184 ОАО КБ «Еврокоммерц» г. Нальчик БИК 048327707 К/с 30101810100000000707 Адрес: 360000, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43 тел: 40-94-29 |  |